# Angebot: Umsetzung Erweiterte Spezifikation V04
## Zusammenfassung
Nach aufwändiger Analyse der V04-Spezifikation wurde festgestellt, dass 14 von 15 blau markierten Anforderungen umgesetzt werden können. Die eine verbleibende Anforderung (ACCESS Bytes 0x08) basiert auf einem Missverständnis und entfällt.
## Anforderungen aus V04-Spezifikation
Alle blau markierten Änderungen aus der V04-Spezifikation werden wie folgt implementiert:
### Funktionsbaustein 0 (FB0) - Offline
LED Status OFF (keine LED im Reader und Leuchtring)
### Funktionsbaustein 1 (FB1) - UID Abfrage
- LED grün beim Aktivieren (Offline Mode)
- LED-Steuerung über Reader
### Funktionsbaustein 2 (FB2) - Mifare Classic
- LED grün beim Aktivieren (Offline Mode)
- LED-Steuerung: wechsel zwischen Offline Mode und LED - Farb Ansteuerung
- Key A/B Default: FF FF FF FF FF FF
- ACCESS Bytes (0x08) - entfällt nach Klärung (NICHT nötig)
### Funktionsbaustein 3 (FB3) - Tunnel Mode
- Baudrate fest auf 115200, Änderung gesperrt
- Telegramme zum Setzen der Baudrate abfangen und verhindern
- Key A/B Default: FF FF FF FF FF FF
- Zyklisch-/Einzel-Senden wird abgeschaltet (sporadische Telegramme stören/verhindern einwandfreie Funktion des Tunnel Modes)
- dadurch keine automatische LED-Steuerung (Offline Mode)
### Systemneustart Defaults
- Baudrate: Erkennung und automatische Korrektur auf 115200 kBd
- Zyklisch Senden: ON
- LED über Reader (Offline Mode)
- FB1 aktiv beim Start
### Umfang
Von 15 blau markierten Anforderungen:
- 14 werden implementiert (inkl. Baudrate-Telegramm-Sperre in FB3)
- 1 entfällt (ACCESS Bytes 0x08 - nach Klärung nicht erforderlich)
## Leistungsumfang
### 1. Analyse und Klärung (bereits erfolgt)
Aufwand: ~8 Stunden
- Vollständige Analyse der V04-Spezifikation
- Extraktion und Dokumentation aller 15 blau markierten Änderungen
- Systematischer Abgleich jeder Anforderung:
  - FB0: LED OFF Verhalten
  - FB1: LED grün, Default beim Start
  - FB2: LED grün, Key A/B Defaults, LED Offline, ACCESS Bytes
  - FB3: Baudrate-Sperre, Klärung dass zyklische Telegramme im Tunnel Mode zwingend verboten sind (sporadische Telegramme stören/verhindern Funktion)
  - Systemneustart: Alle Default-Werte
- Tiefenanalyse der Firmware-Architektur:
  - Register-Handling und Trigger-Logik
  - RFID-Authentifizierung und Block-Schreiben
  - LED-Steuerung und Funktionsbausteinwechsel
  - Default-Werte bei Systemneustart
  - Modbus-Dokumentation
- Identifikation des Missverständnisses bzgl. ACCESS Bytes (0x08)
- Multiple Iterationen mit Rückfragen und Korrekturen
- Klärung mit Ihnen über die tatsächliche Implementierung
Ergebnis:
- 14 Anforderungen spezifiziert und dokumentiert
- 1 Anforderung (ACCESS Bytes 0x08) als nicht erforderlich identifiziert:
  - Die Firmware muss Key A/B NICHT zu einem Datenblock zusammenbauen
  - ACCESS Bytes funktionieren bereits über Register 1018-1025 (identisch zu allen anderen Blöcken)
  - Separate Register sind weder nötig noch sinnvoll
- Wichtige Klärung zu FB3 (Tunnel Mode):
  - Zyklische und Einzel-Senden-Telegramme MÜSSEN zwingend abgeschaltet werden
  - Sporadische automatische Telegramme stören/verhindern die einwandfreie Funktion im Tunnel Mode
  - Diese Klärung war essenziell für die korrekte Implementierung
### 2. Firmware-Implementierung
#### 2.1 Funktionsbaustein 0 (FB0)
- LED Status OFF beim Aktivieren
- Keine automatische LED-Steuerung
#### 2.2 Funktionsbaustein 1 (FB1)
- LED grün beim Aktivieren (Offline Mode)
- LED-Steuerung über Reader aktivieren
- FB1 als Default beim Systemneustart
#### 2.3 Funktionsbaustein 2 (FB2)
- LED grün beim Aktivieren (Offline Mode)
- LED-Steuerung über Reader aktivieren
- Key A/B Default-Werte: FF FF FF FF FF FF
- LED Offline Funktion (0x14) implementieren
#### 2.4 Funktionsbaustein 3 (FB3)
- Baudrate fest auf 115200, Änderungen sperren
- Telegramme zum Setzen der Baudrate abfangen und verhindern
- Key A/B Default-Werte: FF FF FF FF FF FF
- Einzel- und Zyklisch-Senden abschalten
- Keine automatische LED-Steuerung
#### 2.5 Systemneustart
- Baudrate-Erkennung und automatische Korrektur auf 115200
- Zyklisch Senden: ON
- LED über Reader (Offline Mode)
- FB1 aktivieren
#### 2.6 Testing und Debugging
- Funktionstest aller 4 Funktionsbausteine und Änderungen
- Wechsel zwischen Funktionsbausteinen
- Systemneustart-Verhalten
- LED-Verhalten
### 3. GUI Test Tool Erweiterung
- Anpassung des GUI Test Tools an die geänderten Funktionsbausteine
- Default-Werte anzeigen und setzen (Key A/B: FF FF FF FF FF FF)
- Baudrate-Sperre in FB3 visualisieren und testen
- Zyklisch-Senden Steuerung mit und ohne Ansteuerung der LED
- Test der Farbe und aktivieren der Offline LED Ansteuerung Funktion (0x14, ...) für FB2
### 4. Dokumentation erweitern (optional, empfohlen)
Aufwand: 2-3 Stunden
- Neue Dokumentationsdatei für Trailer Blocks
  - Trailer Block Struktur erklären (Key A, ACCESS Bits, Key B)
  - Beispiele für Trailer Block schreiben
  - Häufige Fehler dokumentieren
  - Warnung vor Key-Synchronisation
- Bestehende Modbus-Dokumentation referenzieren und anpassen
## Gesamtaufwand
Position	Aufwand	Status
Analyse und Klärung	8 Stunden	Erledigt
Firmware-Implementierung	15-20 Stunden	Ausstehend
GUI Test Tool Erweiterung	4-6 Stunden	Ausstehend
Dokumentation erweitern (optional)	2-3 Stunden	Ausstehend
Gesamt (mit Dokumentation)	29-37 Stunden
Gesamt (ohne Dokumentation)	27-34 Stunden

## Konditionen für Abschluss
Für den Abschluss dieser Implementierung gelten folgende Bedingungen:
### 1. Testplan vorlegen und GUI Test Tool verwenden
Der Kunde verpflichtet sich, vor Abnahme einen Testplan vorzulegen, der mindestens folgende Szenarien abdeckt:
Funktionsbausteine:
- Test FB0: LED OFF beim Aktivieren
- Test FB1: LED grün, UID Abfrage funktioniert
- Test FB2: LED grün, Mifare Classic lesen/schreiben,
- Test FB2: LED Offline mode
- Test FB2: LED LED Farb Modi
- Test FB3: Tunnel Mode, Baudrate gesperrt
- Test Systemneustart: Baudrate korrektur auf 115200, FB1 aktiv, Zyklisch Senden ON
Trailer Blocks:
- Test 1: Trailer Block lesen (z.B. Block 7)
- Test 2: Trailer Block schreiben mit neuen ACCESS Bits
- Test 3: Trailer Block schreiben mit neuen Keys
- Test 4: Fehlerfall - falsche Authentifizierung
GUI Test Tool Verpflichtung:
- Der Kunde verpflichtet sich, eventuelle Fehler mit dem GUI Test Tool nachzuvollziehen
- Das GUI Test Tool ermöglicht eine schnellere und präzisere Fehlerdiagnose
- Fehlermeldungen ohne GUI Test Tool Protokoll können nicht bearbeitet werden
### 2. Spezifikation V04-3 durch Kunde erstellen
Der Kunde erstellt die korrigierte Spezifikation V04-3:
- Punkt "0x08 ACCESS Bytes werden übertragen" entfernen (Seite 2)
- Historie-Eintrag ergänzen (Änderung aufgrund Klärung)
- Neues Datum und Version setzen
### 3. Neue Issues ausschließlich über GitHub
Alle zukünftigen Anforderungen und Problemmeldungen erfolgen ausschließlich über:
- GitHub Issues im Repository
- Verwendung der bereitgestellten Templates:
  - Bug Report
  - Feature Request
  - Documentation Request
  - Test Plan
Vorteil für beide Seiten:
- Nachvollziehbare Kommunikation
- Klare Spezifikation
- Vermeidung von Missverständnissen
- Historische Nachvollziehbarkeit
## Preis
**Pauschalpreis für Abschluss Erweiterte Spezifikation V04
- Mit Dokumentation: [Ihr Stundensatz] × 37 Stunden
  - 8 Stunden Analyse (bereits geleistet)
  - 20 Stunden Firmware-Implementierung (geschätzt)
  - 6 Stunden GUI Test Tool Erweiterung
  - 3 Stunden Dokumentation
- Ohne Dokumentation: [Ihr Stundensatz] × 34 Stunden
  - 8 Stunden Analyse (bereits geleistet)
  - 20 Stunden Firmware-Implementierung (geschätzt)
  - 6 Stunden GUI Test Tool Erweiterung
Hinweis:
- Firmware-Implementierung kann nach Aufwand (15-20h) abgerechnet werden
- GUI Test Tool Erweiterung kann nach Aufwand (4-6h) abgerechnet werden
- Spezifikation V04-3 wird vom Kunden erstellt (nicht im Preis enthalten)
## Lieferumfang
Nach Abschluss erhalten Sie:
1. Vollständige Analyse-Dokumentation (sofern nicht bereits erstellt und zugesandt)
  1. Detaillierte Erklärung des Missverständnisses
  2. Firmware-Architektur-Analyse und Nachweise
2. Firmware-Update
  1. Implementierung aller 14 Anforderungen
  2. Testing und Debugging
  3. Binärdateien für Deployment
3. GUI Test Tool Erweiterung
  1. Angepasst an alle geänderten Funktionsbausteine
  2. LED-Steuerung für FB0, FB1, FB2, FB3 visualisiert und testbar
  3. Default-Werte anzeigen und setzen
  4. Baudrate-Sperre in FB3 testbar
  5. LED Offline Funktion (0x14)
  6. Funktionsbausteinwechsel testen
Hinweis: Spezifikation V04-3 wird vom Kunden erstellt (siehe Konditionen)
## Zeitplan
Nach Auftragserteilung und Erfüllung der Konditionen:
- Firmware-Implementierung: 6-8 Werktage
- GUI Test Tool Erweiterung: 1-2 Werktage (parallel)
- Testing und Debugging: 1-2 Werktage
- Dokumentation (optional): 2-3 Werktage (parallel)
- Review und Freigabe: 1 Werktag
Gesamt: 8-12 Werktage
Voraussetzung: Kunde hat Spezifikation V04-3 erstellt
## Garantie
Nach Abschluss garantieren wir:
- Alle 14 Anforderungen sind vollständig implementiert
- Das System unterstützt vollständig das Schreiben von Trailer-Blöcken inkl. ACCESS Bits
- Die Dokumentation ist korrekt und vollständig
- GUI Test Tool funktioniert mit allen Funktionsbausteinen
Voraussetzung: Der vom Kunden vorgelegte Testplan wird erfolgreich durchlaufen.
## Annahme und Mitwirkungspflichten
Mit Auftragserteilung bestätigt der Kunde:
- ☐ Bisherige Rechnung über Firmware wird beglichen
- ☐ Testplan wird vor Abnahme vorgelegt
- ☐ Fehler werden mit GUI Test Tool nachvollzogen
- ☐ Spezifikation V04-3 wird vom Kunden erstellt (ACCESS Bytes Punkt entfernen)
- ☐ Zukünftige Issues nur über GitHub mit Templates
- ☐ Optional: Erweiterte Dokumentation gewünscht: [ ] Ja [ ] Nein

Angebotsgültig bis: [Datum + 14 Tage]
Ansprechpartner: [Ihr Name]
Datum: [Heute]