Entwicklungsbüro Daniel Franke, Wiesenstr. 1, 78166 Donaueschingen
Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Georg Selig
Kapellenweg 4
D-88525 Dürmentingen
Entwicklungsbüro Daniel Franke
Wiesenstr. 1, 78166 Donaueschingen, Germany
Tel.:	0771-8989486,	D1:	+49 171 / 65 62 294
Fax:	0771-8989420,	eMail:	franke@edf-online.de
Ust-IdNr: DE174292199
Schlegel GmbH

Angebot	Nummer: 70080 Lieferanten-Nr.: / Datum: 26.03.2026 / Seite:

Sehr geehrte Damen und Herren,\\
wir bedanken uns für Ihre Anfrage und freuen uns, Ihnen auf Basis der von Ihnen übermittelten Unterlagen ( „Scan_RFID-to-MBS.pdf“, „Datenblatt_RRJ_RFID_V05_240202.pdf“) sowie der ausgetauschten Mails, geführten Telefonate und Teamkonferenzen das folgende Angebot unterbreiten zu dürfen.
# Angebot: Umsetzung Erweiterte Spezifikation V04
## Zusemmenfassung und Übersicht aller Software.Spezifikation_RFID.to.MBS_V04_2026.pdf von der Firma Schlegel GmbH & Co. KG
Nr.	Datum - Uhrzeit	Kontext
1	2026-03-23 08:36	Initiale V04 - "Änderungen in blau"
2	2026-03-24 16:34	Korrektur: FB3 Automatismen
3	2026-03-25 07:50	Korrektur: FB3 Baudrate-Telegramme
4	2026-03-25 12:32	Korrektur: FB3 LED-Default
5	2026-03-26 14:03	Korrektur: ACCESS Bytes (0x08) entfernt

Nach aufwändiger Analyse der V04-Spezifikation wurde festgestellt, dass 14 von 15 blau markierten Anforderungen umgesetzt werden können. Die Anforderung (ACCESS Bytes 0x08) basiert auf einem Missverständnis Seitend des Auftraggebers und entfällt. Die Anforderung wurde in der letzen Version (5) der Spezifikation entfernt.
## Anforderungen aus V04-Spezifikation
Alle blau markierten Änderungen aus der V04-Spezifikation werden wie folgt implementiert:
### Funktionsbaustein 0 (FB0) - Offline
LED Status OFF (keine LED im Reader und Leuchtring)
### Funktionsbaustein 1 (FB1) - UID Abfrage
- LED grün beim Aktivieren (Offline Mode)
- LED-Steuerung über Reader
### Funktionsbaustein 2 (FB2) - Mifare Classic
- LED grün beim Aktivieren (Offline Mode)
- LED-Steuerung: wechsel zwischen Offline Mode und LED - Farb Ansteuerung
- Key A/B Default: FF FF FF FF FF FF
- ACCESS Bytes (0x08) - entfällt nach Klärung (NICHT nötig)
### Funktionsbaustein 3 (FB3) - Tunnel Mode
- Baudrate fest auf 115200, Änderung gesperrt
- Telegramme zum Setzen der Baudrate abfangen und verhindern
- Key A/B Default: FF FF FF FF FF FF
- Zyklisch-/Einzel-Senden wird abgeschaltet (sporadische Telegramme stören/verhindern einwandfreie Funktion des Tunnel Modes)
- dadurch keine automatische LED-Steuerung (Offline Mode)
### Systemneustart Defaults
- Baudrate: Erkennung und automatische Korrektur auf 115200 kBd
- Zyklisch Senden: ON
- LED über Reader (Offline Mode)
- FB1 aktiv beim Start
### Umfang
Von 15 blau markierten Anforderungen:
- 14 werden implementiert (inkl. Baudrate-Telegramm-Sperre in FB3)
- 1 entfällt (ACCESS Bytes 0x08 - nach Klärung nicht erforderlich)
## Leistungsumfang
### 1. Analyse und Klärung (bereits erfolgt)
- Vollständige Analyse der V04-Spezifikation
- Extraktion und Dokumentation aller 15 blau markierten Änderungen
- Systematischer Abgleich jeder Anforderung:
- FB0: LED OFF Verhalten
- FB1: LED grün, Default beim Start
- FB2: LED grün, Key A/B Defaults, LED Offline, ACCESS Bytes
- FB3: Baudrate-Sperre, Klärung dass zyklische Telegramme im Tunnel Mode zwingend verboten sind (sporadische Telegramme stören/verhindern Funktion)
- Systemneustart: Alle Default-Werte
- Tiefenanalyse der Firmware-Architektur:
- Register-Handling und Trigger-Logik
- RFID-Authentifizierung und Block-Schreiben
- LED-Steuerung und Funktionsbausteinwechsel
- Default-Werte bei Systemneustart
- Modbus-Dokumentation
- Identifikation des Missverständnisses bzgl. ACCESS Bytes (0x08)
- Multiple Iterationen mit Rückfragen und Korrekturen
- Klärung mit Ihnen über die tatsächliche Implementierung
Ergebnis:
- 14 Anforderungen spezifiziert und dokumentiert
- 1 Anforderung (ACCESS Bytes 0x08) als nicht erforderlich identifiziert:
- Die Firmware muss Key A/B NICHT zu einem Datenblock zusammenbauen
- ACCESS Bytes funktionieren bereits über Register 1018-1025 (identisch zu allen anderen Blöcken)
- Separate Register sind weder nötig noch sinnvoll
- Wichtige Klärung zu FB3 (Tunnel Mode):
- Zyklische und Einzel-Senden-Telegramme MÜSSEN zwingend abgeschaltet werden
- Sporadische automatische Telegramme stören/verhindern die einwandfreie Funktion im Tunnel Mode
- Diese Klärung war essenziell für die korrekte Implementierung
### 2. Firmware-Implementierung
#### 2.1 Funktionsbaustein 0 (FB0)
- LED Status OFF beim Aktivieren
- Keine automatische LED-Steuerung
#### 2.2 Funktionsbaustein 1 (FB1)
- LED grün beim Aktivieren (Offline Mode)
- LED-Steuerung über Reader aktivieren
- FB1 als Default beim Systemneustart
#### 2.3 Funktionsbaustein 2 (FB2)
- LED grün beim Aktivieren (Offline Mode)
- LED-Steuerung über Reader aktivieren
- Key A/B Default-Werte: FF FF FF FF FF FF
- LED Offline Funktion (0x14) implementieren
#### 2.4 Funktionsbaustein 3 (FB3)
- Baudrate fest auf 115200, Änderungen sperren
- Telegramme zum Setzen der Baudrate abfangen und verhindern
- Key A/B Default-Werte: FF FF FF FF FF FF
- Einzel- und Zyklisch-Senden abschalten
- Keine automatische LED-Steuerung
#### 2.5 Systemneustart
- Baudrate-Erkennung und automatische Korrektur auf 115200
- Zyklisch Senden: ON
- LED über Reader (Offline Mode)
- FB1 aktivieren
#### 2.6 Testing und Debugging
- Funktionstest aller 4 Funktionsbausteine und Änderungen
- Wechsel zwischen Funktionsbausteinen
- Systemneustart-Verhalten
- LED-Verhalten
### 3. GUI Test Tool Erweiterung
- Anpassung des GUI Test Tools an die geänderten Funktionsbausteine
- Default-Werte anzeigen und setzen (Key A/B: FF FF FF FF FF FF)
- Baudrate-Sperre in FB3 visualisieren und testen
- Zyklisch-Senden Steuerung mit und ohne Ansteuerung der LED
- Test der Farbe und aktivieren der Offline LED Ansteuerung Funktion (0x14, ...) für FB2
### 4. Dokumentation erweitern
- Neue Dokumentationsdatei für Trailer Blocks
- Beispiele für Trailer Block schreiben
- Bestehende Modbus-Dokumentation referenzieren und anpassen
## Gesamtaufwand
Position	Aufwand	Status
Analyse und Klärung	8 Stunden	Erledigt
Firmware-Implementierung	15-20 Stunden	Ausstehend
GUI Test Tool Erweiterung	4-6 Stunden	Ausstehend
Dokumentation erweitern (optional)	2-3 Stunden	Ausstehend
Gesamt (mit Dokumentation)	29-37 Stunden
Gesamt (ohne Dokumentation)	27-34 Stunden

## Konditionen für Abschluss
Für den Abschluss dieser Implementierung gelten folgende Bedingungen:
### 1. Testplan vorlegen und GUI Test Tool verwenden
Der Kunde verpflichtet sich, vor Abnahme einen Testplan vorzulegen, der mindestens folgende Szenarien abdeckt:
Funktionsbausteine:
- Test FB0: LED OFF beim Aktivieren
- Test FB1: LED grün, UID Abfrage funktioniert
- Test FB2: LED grün, Mifare Classic lesen/schreiben,
- Test FB2: LED Offline mode
- Test FB2: LED LED Farb Modi
- Test FB3: Tunnel Mode, Baudrate gesperrt
- Test Systemneustart: Baudrate korrektur auf 115200, FB1 aktiv, Zyklisch Senden ON
Trailer Blocks:
- Test 1: Trailer Block lesen (z.B. Block 7)
- Test 2: Trailer Block schreiben mit neuen ACCESS Bits
- Test 3: Trailer Block schreiben mit neuen Keys
- Test 4: Fehlerfall - falsche Authentifizierung
GUI Test Tool Verpflichtung:
- Der Kunde verpflichtet sich, eventuelle Fehler mit dem GUI Test Tool nachzuvollziehen
- Das GUI Test Tool ermöglicht eine schnellere und präzisere Fehlerdiagnose
- Fehlermeldungen ohne GUI Test Tool Protokoll können nicht bearbeitet werden
### 2. Neue Issues ausschließlich über GitHub
Alle zukünftigen Anforderungen und Problemmeldungen erfolgen ausschließlich über:
- GitHub Issues im Repository
- Verwendung der bereitgestellten Templates:
- Bug Report
- Feature Request
- Documentation Request
Vorteil für beide Seiten:
- Nachvollziehbare Kommunikation
- Klare Spezifikation
- Vermeidung von Missverständnissen
- Historische Nachvollziehbarkeit
## Preis
**Pauschalpreis für Abschluss Erweiterte Spezifikation V04
- Mit Dokumentation: [Ihr Stundensatz] × 37 Stunden
- 8 Stunden Analyse (bereits geleistet)
- 20 Stunden Firmware-Implementierung (geschätzt)
- 6 Stunden GUI Test Tool Erweiterung
- 3 Stunden Dokumentation
- Ohne Dokumentation: [Ihr Stundensatz] × 34 Stunden
- 8 Stunden Analyse (bereits geleistet)
- 20 Stunden Firmware-Implementierung (geschätzt)
- 6 Stunden GUI Test Tool Erweiterung
## Lieferumfang
Nach Abschluss erhalten Sie:
1. Vollständige Analyse-Dokumentation (sofern nicht bereits erstellt und zugesandt)
- Detaillierte Erklärung der einzelnen Missverständnisses wenn gewünscht
- Firmware-Architektur-Analyse und Nachweise
2. Firmware-Update
- Implementierung aller 14 Anforderungen
- Testing und Debugging
- Binärdateien für Deployment
3. GUI Test Tool Erweiterung
- Angepasst an alle geänderten Funktionsbausteine
- LED-Steuerung für FB0, FB1, FB2, FB3 visualisiert und testbar
- Default-Werte anzeigen und setzen
- Baudrate-Sperre in FB3 testbar
- LED Offline Funktion (0x14)
- Funktionsbausteinwechsel testen
## Zeitplan
Nach Auftragserteilung und Erfüllung der Konditionen:
## Garantie
Nach Abschluss garantieren wir:
- Alle 14 Anforderungen sind vollständig implementiert
- Das System unterstützt vollständig das Schreiben von Trailer-Blöcken inkl. ACCESS Bits
- Die Dokumentation ist korrekt und vollständig
- GUI Test Tool funktioniert mit allen Funktionsbausteinen
Voraussetzung: Der vom Kunden vorgelegte Testplan wird erfolgreich durchlaufen.
## Annahme und Mitwirkungspflichten
Mit Auftragserteilung bestätigt der Kunde:
- [ ] Bisherige Rechnung über Firmware wird beglichen
- [ ] Testplan wird vor Abnahme vorgelegt
- [ ] Fehler werden mit GUI Test Tool nachvollzogen
- [ ] Spezifikation V04-3 wird vom Kunden erstellt (ACCESS Bytes Punkt entfernen)
- [ ] Zukünftige Issues nur über GitHub mit Templates
- [ ] Optional: Erweiterte Dokumentation gewünscht: [ ] Ja [ ] Nein
————————————————————————————————————————————————————————————
Angebotsgültig bis: 09.04.2026
Ansprechpartner: Daniel Franke
Datum: 26.03.2026
Frühester Start der Ausführung ist der 01.04.2026. Der Auftrag wird innerhalb von vier Wochen ab Bestellung und Eingang der Hardware ausgeführt. Es gelten die AGB's der Firma Entwicklungsbüro Daniel Franke soweit nicht hiermit anderslautend vereinbart. Zahlbar innerhalb 14 Tage nach Leistungserbringung und Rechnungsstellung, rein netto.